项目编号：HD20260713SR005

# 终身学习学分银行平台

## 配置管理计划书

Version: 1.0

| 项目承担部门 | 智慧教育研教部 |
| --- | --- |
| 撰写人（签名） | 付嘉一 |
| 完成日期 | 2026年07月13日 |
| 本文档使用部门 | ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） ■维护人员 □用户 |
| 评审负责人（签名） | 付嘉一 |
| 评审日期 | 2026年07月13日 |
| 文档编号 | HD-CM-20260713-001 |

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 终身学习学分银行平台-配置管理计划书 |
| 作者 | 付嘉一 |
| 创建日期 | 2026年07月13日 |
| 上次更新日期 | 2026年07月13日 |
| 版本 | 1.0 |
| 部门名称 | 智慧教育研教部 |

## 修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年07月08日 | 0.1 | 完成初稿，建立章节结构 | 付嘉一 |
| 2026年07月11日 | 0.9 | 结合项目源码、数据库脚本和前端页面补充内容 | 付嘉一 |
| 2026年07月13日 | 1.0 | 评审后正式发布 | 付嘉一 |

## 目录

- 1. 简介

- 2. 管理

- 3. 配置管理活动

- 4. 文件归档

- 5. 里程碑

## 1. 简介

本文档说明 终身学习学分银行平台 在实习项目开发、测试、部署和交付全过程中的配置管理活动。配置管理对象覆盖需求文档、设计文档、数据库脚本、后端源码、前端源码、测试用例、构建产物、运行配置和发布包。

### 1.1 目的

建立统一的配置项识别、版本控制、变更审批、基线发布和归档机制，确保项目交付物一致、可追溯、可恢复，避免多人协作过程中出现版本混乱、代码覆盖、数据库脚本丢失等问题。

### 1.2 范围

适用于项目策划、需求分析、架构设计、数据库设计、编码实现、系统测试、缺陷修复、部署演示和最终上交等阶段。

### 1.3 缩略语

| 缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| CM | Configuration Management，配置管理 |
| CI | Configuration Item，配置项 |
| CCB | Change Control Board，变更控制委员会 |
| LLCBP | 终身学习学分银行平台 |
| SRS | Software Requirement Specification，软件需求规约 |

### 1.4 参考资料

- 《终身学习学分银行平台软件需求规约》

- 《终身学习学分银行平台项目开发计划》

- 《终身学习学分银行平台数据库设计说明书》

- Spring Boot 3.3、Vue 3、MyBatis-Plus、MySQL 8、Redis、RabbitMQ 官方文档

- 项目源码：/home/fjy/IdeaProjects/lifelong-credit-bank

## 2. 管理

### 2.1 组织结构

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 付嘉一 | 统筹开发计划、评审文档、协调风险 |
| 配置管理员 | 付嘉一 | 维护 Git 仓库、分支、标签、发布包和归档目录 |
| 开发人员 | 项目组成员 | 提交源码、数据库脚本、前端页面和接口实现 |
| 测试人员 | 项目组成员 | 编写测试用例、执行测试、记录缺陷并回测 |
| 评审人员 | 指导老师/项目负责人 | 对需求、设计、测试和发布物进行检查确认 |

### 2.2 工具、环境和基础设施

| 类别 | 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 版本控制 | Git | 源码、文档、SQL 脚本版本管理 |
| 后端开发 | IntelliJ IDEA、JDK 21、Maven | Spring Boot 后端开发与构建 |
| 前端开发 | Node.js、Vite、Vue 3 | 学员端和管理端页面开发 |
| 数据库 | MySQL 8、Flyway | 数据模型管理和版本迁移 |
| 缓存/消息 | Redis、RabbitMQ、Redisson | Token、秒杀库存、分布式锁、异步订单 |
| 测试 | JUnit、Spring Boot Test、JMeter、浏览器 | 单元测试、接口测试、性能测试、兼容性测试 |

## 3. 配置管理活动

### 3.1 配置库结构

lifelong-credit-bank/

├── src/main/java/org/csu/creditbank/      后端源码

├── src/main/resources/db/migration/       Flyway 数据库迁移脚本

├── src/main/resources/application.yml     运行配置

├── frontend/                              Vue 3 前端工程

├── docs/                                  项目说明与接口草稿

├── jmeter/                                秒杀压测脚本

└── generated-docs/                        本次生成的工程文档中间产物

### 3.2 权限划分

| 配置区 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主分支 | 配置管理员合并 | 只保存可运行、可演示的稳定版本 |
| 开发分支 | 开发人员提交 | 用于功能开发和问题修复 |
| 文档目录 | 项目组维护 | 需求、设计、测试文档统一编号 |
| 发布目录 | 配置管理员维护 | 仅保存通过测试的发布包和数据库版本 |

### 3.3 配置标识

| 配置项 | 命名规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 需求文档 | 项目名_文档名_版本 | 终身学习学分银行平台_软件需求规约_V1.0.docx |
| 数据库脚本 | V序号__说明.sql | V17__backfill_course_product_course_id.sql |
| 后端版本 | major.minor.patch | 1.0.0 |
| 发布包 | 项目名_日期_版本 | lifelong-credit-bank_20260713_V1.0 |

### 3.4 基线管理

| 基线 | 形成时间 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求基线 | 需求评审通过后 | 软件需求规约、用例说明、接口清单 |
| 设计基线 | 架构与数据库设计完成后 | 系统构架设计说明书、数据库设计说明书 |
| 编码基线 | 核心功能开发完成后 | 后端源码、前端源码、数据库迁移脚本 |
| 测试基线 | 系统测试执行前 | 测试计划、测试用例、测试环境 |
| 发布基线 | 缺陷回归通过后 | 发布包、部署说明、测试日志、例会纪要 |

### 3.5 变更控制

任意成员发现需求变化、缺陷修复、接口调整或数据库结构变更时，应提出变更申请，说明变更原因、影响范围、回退方案和预计完成时间。项目负责人评估后安排开发和测试，配置管理员在合并前检查是否同步更新文档、SQL 和测试记录。

### 3.6 状态统计与审计

每个阶段至少进行一次配置状态统计，检查代码是否可构建、数据库脚本是否连续、文档版本是否一致、测试缺陷是否关闭。发布前对 Git 提交记录、Maven 构建、前端构建、数据库迁移和核心接口进行审计。

## 4. 文件归档

最终归档内容包括 9 份工程文档、项目源码、数据库迁移脚本、前端构建产物、JMeter 脚本、README、接口说明和演示账号。归档介质采用本地磁盘与 Git 仓库双重保存。

## 5. 里程碑

| 里程碑 | 输出物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目开发计划 | 明确范围、角色、进度 |
| 需求完成 | 软件需求规约 | 功能需求和非功能需求可测试 |
| 设计完成 | 架构设计、数据库设计 | 核心技术方案和表结构明确 |
| 编码完成 | 源码、SQL、前端页面 | 核心业务可运行 |
| 测试完成 | 测试计划、用例、日志 | 主要缺陷已关闭 |
| 项目交付 | 9 份文档和发布工程 | 满足实习上交要求 |