项目编号：HD20260713SR005

# 终身学习学分银行平台

## 测试计划

Version: 1.0

| 项目承担部门 | 智慧教育研教部 |
| --- | --- |
| 撰写人（签名） | 付嘉一 |
| 完成日期 | 2026年07月13日 |
| 本文档使用部门 | ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） ■维护人员 □用户 |
| 评审负责人（签名） | 付嘉一 |
| 评审日期 | 2026年07月13日 |
| 文档编号 | HD-TP-20260713-006 |

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 终身学习学分银行平台-测试计划 |
| 作者 | 付嘉一 |
| 创建日期 | 2026年07月13日 |
| 上次更新日期 | 2026年07月13日 |
| 版本 | 1.0 |
| 部门名称 | 智慧教育研教部 |

## 修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年07月08日 | 0.1 | 完成初稿，建立章节结构 | 付嘉一 |
| 2026年07月11日 | 0.9 | 结合项目源码、数据库脚本和前端页面补充内容 | 付嘉一 |
| 2026年07月13日 | 1.0 | 评审后正式发布 | 付嘉一 |

## 目录

- 1. 简介

- 2. 测试需求

- 3. 测试策略

- 4. 资源

- 5. 项目测试活动

- 6. 附录

## 1. 简介

### 1.1 目的

本测试计划用于确定终身学习学分银行平台需要测试的功能、质量指标、测试策略、测试工具、资源安排和通过准则，指导测试人员有序完成系统测试。

### 1.2 背景

平台集成多机构、积分账户、商城订单、秒杀、论坛、成果审核、招聘和 AI 学习助手等模块，既需要验证常规业务流程，也需要重点检查权限隔离、积分一致性和秒杀并发安全。

### 1.3 范围

测试范围包括后端 API、前端页面、数据库迁移、登录权限、核心业务流程、异常提示、浏览器兼容性和秒杀压测。不测试真实第三方 AI 服务稳定性、真实区块链节点和生产环境网络安全攻防。

### 1.4 缺陷级别

| 级别 | 说明 |
| --- | --- |
| 一级 | 系统无法启动、核心数据损坏、严重安全问题或主流程完全不可用 |
| 二级 | 核心功能严重异常但存在临时绕行方式 |
| 三级 | 普通功能错误、数据展示不准确或局部流程中断 |
| 四级 | 界面、提示、兼容性等影响使用体验的问题 |
| 五级 | 文字、样式、文档类轻微问题 |

### 1.5 文档引用

- 《终身学习学分银行平台软件需求规约》

- 《终身学习学分银行平台项目开发计划》

- 《终身学习学分银行平台数据库设计说明书》

- Spring Boot 3.3、Vue 3、MyBatis-Plus、MySQL 8、Redis、RabbitMQ 官方文档

- 项目源码：/home/fjy/IdeaProjects/lifelong-credit-bank

## 2. 测试需求

### 2.1 功能测试需求

| 测试需求 | 测试简介 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录认证与权限 | Token 登录、登出、当前用户、ADMIN/STUDENT 角色分离、Redis Token 存储 | 1 |
| 多机构管理 | 机构维度数据隔离，管理员仅操作本机构学员、课程、论坛、成果、招聘数据 | 1 |
| 学员档案 | 学员基本信息维护、状态启停、教育层次、所属机构 | 1 |
| 课程资源 | 课程发布、课程学习资源、一键学习、课程报名及审核 | 1 |
| 学习记录 | 学习进度、成绩、完成结果、完成时间、课程积分奖励 | 1 |
| 积分账户 | 开户、积分增加、消费、冻结、解冻、流水追踪 | 1 |
| 积分商城 | 商品管理、购物车、订单、支付、发货、取消、退款 | 1 |
| 秒杀专区 | Redis Lua 预扣库存、RabbitMQ 异步下单、Redisson 锁、MySQL CAS 防超卖 | 1 |
| 学习论坛 | 板块、发帖、回复、点赞、隐藏/显示、我的帖子 | 1 |
| 成果认定 | 成果提交、证明材料、管理员审核、通过后积分奖励 | 1 |
| 签到与诚信 | 每日签到、签到积分、诚信评分重新计算 | 2 |
| 招聘求职 | 岗位发布、简历投递、申请审核、简历文件上传 | 2 |
| 区块链存证 | 业务编号查询、凭证校验、哈希与链上状态记录 | 2 |
| AI 学习助手 | 基于 LangChain4j 的学习问答、SSE 流式输出、可选 DeepSeek 与通义千问 Embedding | 2 |

### 2.2 非功能测试需求

| 测试项 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 普通列表和详情查询 | 3 秒内返回结果 |
| 秒杀一致性 | 多用户并发请求同一活动 | 不超卖、不重复下单 |
| 兼容性 | Chrome、Edge、Firefox | 页面正常显示，主要流程可操作 |
| 安全性 | 无 Token、错误角色、跨机构访问 | 拒绝访问或仅返回授权数据 |
| 可靠性 | Redis/RabbitMQ 可用时 | 订单异步处理可完成，异常可记录 |

## 3. 测试策略

| 测试类型 | 方法 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 按测试用例执行黑盒测试，覆盖合法、非法、边界和权限场景 | 计划用例全部执行，一级/二级缺陷关闭 |
| 接口测试 | 使用浏览器开发者工具、Swagger 或 HTTP 客户端检查 API | 统一响应格式正确，参数校验有效 |
| 性能测试 | 使用 jmeter/seckill-stress-test.jmx 对秒杀接口压测 | 库存不为负，记录不重复，系统不崩溃 |
| 兼容性测试 | 在主流浏览器中执行登录、学习、商城和后台流程 | 页面无明显错位，功能可用 |
| 回归测试 | 缺陷修复后重测相关模块和相邻流程 | 缺陷状态为合格 |

### 3.2 测试工具

| 名称 | 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器 | Chrome/Edge/Firefox | 页面和接口联调 |
| 接口文档 | Swagger UI | 接口查看和手工调用 |
| 构建测试 | Maven Test | 后端单元/集成测试 |
| 性能测试 | JMeter | 秒杀压测 |
| 数据库 | MySQL 客户端 | 检查表结构、迁移和数据状态 |

### 3.3 通过准则

- 系统能够完成管理员和学员登录。

- 管理员只能查看和操作本机构数据。

- 学员能够完成课程学习、积分获取、商城下单、订单支付和论坛发帖。

- 成果审核、招聘申请和签到流程可执行。

- 秒杀活动不发生超卖和重复下单。

- 一级、二级缺陷关闭率 100%，三级缺陷关闭率不低于 90%。

## 4. 资源

| 角色 | 人员 | 工作 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 付嘉一 | 制定计划、分配任务、汇总缺陷 |
| 功能测试 | 项目组成员 | 执行业务流程和异常用例 |
| 性能测试 | 项目组成员 | 执行 JMeter 脚本并观察库存和订单 |
| 开发支持 | 项目组成员 | 定位并修复缺陷 |

## 5. 项目测试活动

| 活动 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 计划测试 | 需求规约、开发计划 | 测试计划 |
| 设计测试 | 接口和页面 | 测试用例 |
| 执行测试 | 可运行系统 | 测试日志和缺陷记录 |
| 评估测试 | 缺陷回归结果 | 测试结论 |

## 6. 附录A：项目任务

测试执行顺序建议为：环境启动检查、数据库迁移检查、登录权限测试、管理员端主流程、学员端主流程、积分商城、秒杀压测、论坛与招聘、成果与签到、兼容性检查、缺陷回归。