项目编号：HD20260713SR005

# 终身学习学分银行平台

## 测试日志

Version: 1.0

| 项目承担部门 | 智慧教育研教部 |
| --- | --- |
| 撰写人（签名） | 付嘉一 |
| 完成日期 | 2026年07月13日 |
| 本文档使用部门 | ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） ■维护人员 □用户 |
| 评审负责人（签名） | 付嘉一 |
| 评审日期 | 2026年07月13日 |
| 文档编号 | HD-TL-20260713-008 |

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 终身学习学分银行平台-测试日志 |
| 作者 | 付嘉一 |
| 创建日期 | 2026年07月13日 |
| 上次更新日期 | 2026年07月13日 |
| 版本 | 1.0 |
| 部门名称 | 智慧教育研教部 |

## 修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年07月08日 | 0.1 | 完成初稿，建立章节结构 | 付嘉一 |
| 2026年07月11日 | 0.9 | 结合项目源码、数据库脚本和前端页面补充内容 | 付嘉一 |
| 2026年07月13日 | 1.0 | 评审后正式发布 | 付嘉一 |

# 测试日志

| 日期 | 测试人员 | 编号 | 所属项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年07月13日 | 付嘉一 | TL-SUMMARY-001 | 终身学习学分银行平台 |

## 一、缺陷记录

| 日期 | 编号 | 测试对象名称 | 错误级别 | 优先级 | 操作步骤及现象 | 错误修改及原因简述 | 回测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-10 | TL-001 | 用户登录 | 二 | A | 错误密码登录时提示不明确 | 统一异常处理返回“用户名或密码错误”，前端展示消息 | 合格 |
| 2026-07-10 | TL-002 | 权限拦截 | 一 | A | 无 Token 访问部分接口时未统一返回未登录 | 补充拦截器路径和前端跳转处理 | 合格 |
| 2026-07-10 | TL-003 | 机构隔离 | 一 | A | 管理员列表可能看到非本机构学习记录 | 检查 TenantLineInnerInterceptor 和共享表过滤逻辑 | 合格 |
| 2026-07-11 | TL-004 | 课程学习 | 二 | A | 重复点击一键学习可能重复发放积分 | Service 增加学习记录存在性判断 | 合格 |
| 2026-07-11 | TL-005 | 积分流水 | 二 | A | 积分消费后流水缺少变动前余额 | 保存流水时补充 balanceBefore 和 balanceAfter | 合格 |
| 2026-07-11 | TL-006 | 购物车 | 三 | B | 批量删除后页面数量未刷新 | 前端删除成功后重新加载购物车 | 合格 |
| 2026-07-11 | TL-007 | 订单支付 | 二 | A | 积分不足时订单状态提示不清晰 | 后端返回业务异常，前端保留待支付状态 | 合格 |
| 2026-07-12 | TL-008 | 秒杀 | 一 | A | 并发场景下存在重复请求进入 MQ 的风险 | 增加 Redis 去重集合和 Redisson 一人一单锁 | 合格 |
| 2026-07-12 | TL-009 | 论坛点赞 | 三 | B | 取消点赞后列表点赞数未立即同步 | 前端更新本地状态并重新请求详情 | 合格 |
| 2026-07-12 | TL-010 | 成果上传 | 二 | A | 大文件上传无明确限制提示 | 配置 multipart 限制并补充错误提示 | 合格 |
| 2026-07-12 | TL-011 | 招聘投递 | 三 | B | 简历文件名未在申请列表展示 | 数据库增加 resume_file_name 字段并回显 | 合格 |
| 2026-07-13 | TL-012 | AI 助手 | 四 | C | 未配置 API Key 时启动存在风险 | 配置默认 false 并按 Bean 条件加载 | 合格 |

## 二、测试结论

本轮测试覆盖登录认证、权限隔离、课程学习、积分账户、商城订单、秒杀、论坛、成果、签到、招聘投递、文件上传和 AI 助手等核心模块。已记录缺陷均完成修改并通过回测，系统达到实习项目演示和文档上交要求。

## 三、备注

- 错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。

- 优先级划分为 A 高、B 中、C 低。

- 回测栏根据缺陷修复后的复测结果填写合格或不合格。

- 确认人：付嘉一