项目编号：HD20260713SR005

# 终身学习学分银行平台

## 项目例会纪要

Version: 1.0

| 项目承担部门 | 智慧教育研教部 |
| --- | --- |
| 撰写人（签名） | 付嘉一 |
| 完成日期 | 2026年07月13日 |
| 本文档使用部门 | ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） ■维护人员 □用户 |
| 评审负责人（签名） | 付嘉一 |
| 评审日期 | 2026年07月13日 |
| 文档编号 | HD-MOM-20260713-009 |

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 终身学习学分银行平台-项目例会纪要 |
| 作者 | 付嘉一 |
| 创建日期 | 2026年07月13日 |
| 上次更新日期 | 2026年07月13日 |
| 版本 | 1.0 |
| 部门名称 | 智慧教育研教部 |

## 修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年07月08日 | 0.1 | 完成初稿，建立章节结构 | 付嘉一 |
| 2026年07月11日 | 0.9 | 结合项目源码、数据库脚本和前端页面补充内容 | 付嘉一 |
| 2026年07月13日 | 1.0 | 评审后正式发布 | 付嘉一 |

# 例会纪要

## 会议记录：2026年07月08日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 Date | 2026年07月08日 |
| 时间 Time | 17:00 |
| 地点 ADD. | 实训教室/线上会议 |
| 主题 | 项目启动与需求拆分 |
| 主持人 | 付嘉一 |
| 出席者 | 付嘉一、项目组成员 |

| 工作计划 | 完成情况 | 问题及解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 明确项目选题、技术栈、角色分工和文档清单。 | 完成项目范围确认；后端负责认证、学员、课程和积分；前端负责登录、管理端和学员端；测试人员准备测试计划。 | 问题：模块范围较大。解决：优先保障登录、课程、积分、商城和论坛主流程。 |

## 会议记录：2026年07月09日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 Date | 2026年07月09日 |
| 时间 Time | 15:00 |
| 地点 ADD. | 实训教室/线上会议 |
| 主题 | 需求评审与数据库设计 |
| 主持人 | 付嘉一 |
| 出席者 | 付嘉一、项目组成员 |

| 工作计划 | 完成情况 | 问题及解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 梳理多机构、管理员/学员权限、积分账户、商城订单和成果审核。 | 完成需求规约初稿；确定 MySQL + Flyway；列出核心表和租户字段。 | 问题：共享表与机构隔离容易混淆。解决：隔离表使用 institution_id，共享表通过 learner_id 控制归属。 |

## 会议记录：2026年07月10日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 Date | 2026年07月10日 |
| 时间 Time | 15:00 |
| 地点 ADD. | 实训教室/线上会议 |
| 主题 | 架构设计与基础功能联调 |
| 主持人 | 付嘉一 |
| 出席者 | 付嘉一、项目组成员 |

| 工作计划 | 完成情况 | 问题及解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 检查 Spring Boot 分层、Token 拦截、Vue 页面结构和接口分组。 | 完成登录、学员档案、课程列表、积分账户基础接口联调。 | 问题：前后端字段命名不一致。解决：以接口返回 DTO 和实体字段为准统一命名。 |

## 会议记录：2026年07月11日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 Date | 2026年07月11日 |
| 时间 Time | 16:00 |
| 地点 ADD. | 实训教室/线上会议 |
| 主题 | 商城、订单和论坛完善 |
| 主持人 | 付嘉一 |
| 出席者 | 付嘉一、项目组成员 |

| 工作计划 | 完成情况 | 问题及解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 推进积分商城、购物车、订单支付、论坛发帖和点赞。 | 完成商品上架、购物车结算、订单支付/取消、帖子管理和点赞取消。 | 问题：订单支付涉及积分扣减和库存。解决：Service 内统一事务处理并写入积分流水。 |

## 会议记录：2026年07月12日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 Date | 2026年07月12日 |
| 时间 Time | 15:30 |
| 地点 ADD. | 实训教室/线上会议 |
| 主题 | 秒杀与核心业务测试 |
| 主持人 | 付嘉一 |
| 出席者 | 付嘉一、项目组成员 |

| 工作计划 | 完成情况 | 问题及解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 检查 Redis Lua、RabbitMQ、Redisson、JMeter 压测脚本和缺陷修复。 | 完成秒杀预扣库存、异步下单、防重复和订单超时处理测试。 | 问题：本地中间件启动顺序影响测试。解决：测试前先检查 MySQL、Redis、RabbitMQ，再启动后端。 |

## 会议记录：2026年07月13日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 Date | 2026年07月13日 |
| 时间 Time | 10:00 |
| 地点 ADD. | 实训教室/线上会议 |
| 主题 | 文档整理与项目交付 |
| 主持人 | 付嘉一 |
| 出席者 | 付嘉一、项目组成员 |

| 工作计划 | 完成情况 | 问题及解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 整理 9 份工程文档，核对 README、接口、数据库脚本和演示账号。 | 完成配置管理计划、需求规约、开发计划、数据库设计、架构设计、测试计划、测试用例、测试日志和例会纪要。 | 问题：文档需要贴合源码。解决：依据项目目录、Controller、Entity、迁移脚本和 README 补充内容。 |